Uchwała Nr XIII/73/07

Rady Miejskiej w Dukli

z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Gminy Dukla na lata 2007 - 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Dukli

u c h w a l a,

co następuje:

§ 1

Przyjmuje Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

- Wieloletni Plan Inwestycyjny, o którym mowa w § 1 jest planem kroczącym, to znaczy może być aktualizowany w kolejnych latach wraz z weryfikacją poziomu wolnych środków na inwestycje.

- Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego do budżetu Gminy Dukla jest możliwe w drodze aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

§3

- Wieloletni Plan Inwestycyjny jest podstawą do opracowania projektu budżetów Gminy Dukla w zakresie wydatków majątkowych na kolejne lata.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dukla.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia.

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY

GMINY DUKLA

na lata 2007 – 2010

# I. Założenia do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dukla na lata 2007 – 2010

- Założenia ogólne

Zagadnienia związane ze stymulowaniem lokalnego rozwoju gospodarczego stały się dziś jednym z głównych zadań lokalnych władz samorządowych.

Rozwój Gminy jako całości jest kluczowym celem procesu strategicznego zarządzania - jest osiągany w drodze inwestowania we właściwym, optymalnie wytyczonym kierunku, wymusza konieczność powiązania polityki inwestycyjnej z polityką zagospodarowania przestrzennego i strategicznego planowania rozwoju.

Dla określenia zadań i priorytetów w polityce społeczno - gospodarczej, w szczególności zamierzeń inwestycyjnych realizowanych z budżetu Gminy, konieczne jest syntetyczne określenie istniejących warunków ekonomicznych i społecznych, zarówno sprzyjających rozwojowi, jak i rozwój ograniczających.

W planach rozwoju powinna być realizowana idea zrównoważonego rozwoju, która w demokratycznych i rynkowych warunkach rozwoju społeczno - gospodarczego stawia następujące zadania w zakresie wdrażania planów gospodarczych:

- działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, polegające z jednej strony na minimalizowaniu głównych zagrożeń, a z drugiej strony na ochronie, umocnieniu i odbudowie systemów przyrodniczych,

- tworzenie warunków dla efektywnego i zrównoważonego rozwoju oraz utrzymania pozycji Gminy, zgodnie z istniejącym potencjałem gospodarczym, administracyjnym, kulturowym i naturalnymi uwarunkowaniami,

- podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez, usprawnienie warunków funkcjonowania systemów transportu i infrastruktury technicznej, poprawę warunków mieszkaniowych, bezpieczeństwa.

- zapewnienie wysokiego poziomu edukacji poprzez rozwój i optymalizację rozmieszczenia placówek oświatowych i ich rozbudowę,

- zapewnienie ochrony zdrowia i sprawnego rozwoju młodego pokolenia poprzez umożliwienie uprawiania sportu od najmłodszych lat.

Przygotowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego ma na celu przede wszystkim uporządkowanie i usprawnienie procesu podejmowania decyzji. Decyzje w programie rozwoju i ich realizacja mają wymiar strategiczny - określony celami definiowanymi w kategorii polityki, wymagający określenia zasobów i zdefiniowania programów realizacji w określonym czasie oraz wymiar techniczno - realizacyjny, gdy następuje bezpośrednie przygotowanie i uruchomienie procesu inwestycyjnego wraz z alokacją środków finansowych.

Jednym z warunków koniecznych dla rozwoju lokalnego, jest rozwój szeroko rozumianej infrastruktury komunalnej, w tym szczególnie dróg i uzbrojenia terenów w wodę i kanalizację.

Ta nowa jakościowo sytuacja, w jakiej znajdują się władze samorządowe, wymaga stosowania nowych, adekwatnych do zmieniających się uwarunkowań, stylów zarządzania Gminą. W zmieniającej się rzeczywistości stosowanie wyłącznie starych "sprawdzonych"
metod, może okazać się niewystarczające dla osiągnięcia sukcesu.

- Zakres Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dukla na lata 2007 – 2010

Tworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to proces decyzyjny, prowadzący do optymalnego zaplanowania inwestycji, tak, aby stanowiły one wypadkową oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych Gminy. Prezentuje on w swej treści roczne nakłady inwestycyjne oraz środki finansowe przeznaczone w tym okresie na ich realizację. Takie ujęcie całości zasobów finansowych, określanych jako budżet w układzie zadaniowym, stanowić będzie podstawę dla konstruowania rocznych budżetów Gminy, a zwłaszcza ustalania poziomu wydatków inwestycyjnych.

Konstruując projekt planu inwestycyjnego na lata 2007-2010 starano się w sposób realny przyjąć prognozę wielkości zasobów finansowych, w tym zarówno dochodów własnych, jakimi dysponować będzie Gmina, jak i możliwości pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. Zadania zostały zapisane w układzie hierarchicznym począwszy od najważniejszych zgodnie z celami przyjętymi w strategii rozwoju oraz innymi kryteriami istotnymi z punktu widzenia możliwości realizacji danej inwestycji w określonym czasie.

Do tej pory plan inwestycyjny nie istniał jako wydzielony dokument, przedstawiający ilość środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji i upoważniający do ponoszenia wydatków majątkowych. Wydatki inwestycyjne umieszczone są w wydatkach Gminy, w ramach planu dochodów i wydatków, czyli budżetu gminy Dukla.

Dla ustalenia ich wielkości można sformułować wzór, który oddaje specyfikę zabezpieczenia środków na inwestycje :

I = DB - WB + P - Kfin

gdzie :

I - środki na inwestycje,

DB - dochody budżetu,

WB - wydatki bieżące,

P - pożyczki, kredyty, dotacje, wpłaty od sponsorów,

Kfin - koszty finansowe (koszty obsługi kredytów - spłaty kapitału i koszty odsetek)

Jak wynika z powyższego wielkość wydatków majątkowych nierozerwalnie związana jest z całym budżetem, im mniejszy dochód i większe wydatki bieżące, tym niższy jest poziom wydatków inwestycyjnych i odwrotnie.

Przystępując do prac nad planem, za podstawę przyjęto trzyletni horyzont czasowy. W związku z opracowanym już planem wydatków majątkowych na 2007r. ustalono, że proponowany Wieloletni Program Inwestycyjny obejmować będzie lata 2007 - 2010.

Pozwoli to na uwzględnienie potrzeb, wynikających z ubiegania się o środki pomocowe Unii Europejskiej, a także pozwoli spojrzeć perspektywicznie na następne lata.

Wymóg opracowania przez Gminę Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, przyjętego i zatwierdzonego w formie Uchwały przez Radę Miejską, stawiany jest przez ustawę o finansach publicznych. W praktyce WPI potwierdzający zabezpieczone sfinansowanie udziału własnego jednostki samorządowej w kosztach realizacji projektów przewidzianych do częściowego sfinansowania w ramach programów operacyjnych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Funduszu Spójności), stanowi jeden z podstawowych załączników wymaganych przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

Przyjmując do programu zadania przewidziane do realizacji przy współudziale finansowym środków z Unii Europejskiej należy mieć świadomość, że faktyczny poziom kredytów komercyjnych, niezbędnych do zaciągnięcia na sfinansowanie udziałów własnych Gminy w projekcie, zależeć będzie od wielkości otrzymanego dofinansowania z UE. Obowiązujące przepisy o finansach publicznych dość dokładnie precyzują granicę, do której Gmina może zaciągać kredyty, stąd prowadzone są już prace nad bezpiecznym dla budżetu Gminy, sposobem sfinansowania udziałów własnych.

Potrzeba opracowania wieloletniego programu wydatków majątkowych wynika także ze złożoności samego procesu inwestycyjnego, począwszy od spraw formalno-prawnych, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego, aż do zakończenia realizacji. Szczególnie w przypadku zadań wieloletnich, o znacznej wartości kosztorysowej, brak programu długoterminowego przysparza wielu problemów w ich realizacji.

Plan wieloletni jest także niezwykle pomocny przy opracowywaniu projektów budżetu na rok następny. Przygotowanie projektu budżetu, zarówno w części dotyczącej wydatków bieżących jak i majątkowych, jest bowiem czymś więcej niż techniczną procedurą. Zazwyczaj toczy się prawdziwa batalia o ustalenie zapisów w budżecie, a często jej wynikiem jest skreślanie czy zmniejszanie nakładów na kontynuację zadań już rozpoczętych. Uchwalenie programu wieloletniego pozwoli zapobiec często stosowanej praktyce wprowadzania do planu rocznego nowych inwestycji, w miejsce zadań już rozpoczętych, co skutecznie powinno przeciwdziałać wydłużaniu cyklu realizacji i wzrostowi kosztów inwestycji.

Zintegrowanie procesu wieloletniego programowania inwestycji publicznych i systemu programowania dochodów i wydatków budżetu Gminy, ułatwi też realizację ustalonych wcześniej priorytetów rozwoju i skuteczne pozyskiwanie środków finansowych spoza budżetu, a także stworzy możliwość pogodzenia celów bieżących z długoterminowymi zamiarami rozwojowymi.

Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2010 jest zestawieniem najważniejszych dla gminy Dukla zadań inwestycyjnych, przewidzianych do realizacji w okresie trzech lat:

  - WPI ma charakter planu kroczącego i jest corocznie aktualizowany, dzięki czemu Gmina zawsze dysponować będzie aktualnym, uchwalonym przez Radę Miejską programem na kolejne trzy lata.

  - WPI zawiera inwestycje realizowane w cyklu wieloletnim oraz zadania o znaczeniu priorytetowym,

  - WPI stanowi podstawę tworzenia w kolejnych latach projektu budżetu Gminy Dukla, w części dotyczącej wydatków majątkowych,

  - Prace nad planem są realizowane zgodnie z przyjętą procedurą i na podstawie ustalonych kryteriów doboru zadań.

  - WPI zawiera także kwotę środków przewidzianych w następnych latach na realizację zadań w cyklu rocznym oraz środki stanowiące rezerwę inwestycyjną.

Przyjęcie ostatniego z założeń oznacza, że stosowana często praktyka wprowadzania inwestycji drobnych o cyklu jednorocznym, wymagać będzie znalezienia dodatkowych środków np. poprzez zmniejszenie wydatków bieżących, bez konieczności wydłużania cyklu realizacyjnego inwestycji wieloletnich lub zwiększania tej części wydatków inwestycyjnych, która pokrywana jest z dochodów własnych Gminy, gdyż w zasadzie na żadne inwestycje o niewielkim zakresie rzeczowym, nie można pozyskać zewnętrznych źródeł dofinansowania

Uwzględniając przede wszystkim cele strategiczne rozwoju, określone w Strategii Rozwoju Gminy Dukla, możliwość pozyskania środków unijnych, innych źródeł dofinansowania oraz przyjęte kryteria oceny, za najważniejsze zadania do realizacji uznano:

- Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową i stadionem w Jaśliskach

- Budowa Gimnazjum w Dukli

- Budowa hali sportowej wraz z krytą pływalnią w Dukli

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem

- Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w Szklarach

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionce

- Budowa stadionu sportowego w Dukli

- Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej

- Budowa oczyszczalni ścieków w Równem

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli

- Rekultywacja starego wysypiska śmieci w Dukli

- Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dukla

- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Przedszkole Publiczne, Gminna Biblioteka Publiczna w Dukli

- Poprawa bezpieczeństwa w gminie Dukla

- Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dukli

- Budowa Centrum Usług Socjalnych w Cergowej

- Budowa stacji narciarskiej w Dukli

- Budowa kanalizacji w Łękach Dukielskich

- Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dukla.

- Budowa Domu Ludowego w Nowej Wsi.

- Budowa sali gimnastycznej w Tylawie.

- Budowa sali gimnastycznej w Głojscach.

- Budowa sali gimnastycznej w Jasionce.

- Budowa sali gimnastycznej w Równem.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Teodorówce.

- Budowa wodociągu w Nadolu.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Wietrznie.

W przedłożonym projekcie WPI na lata 2007-2010 przyjęto następujące źródła finansowania wydatków majątkowych:

  - dochody własne budżetu Gminy,

  - środki z Unii Europejskiej,

  - dotacje z Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Urzędu Marszałkowskiego,

  - środki Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dukli,

  - pożyczki preferencyjne z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - kredyty komercyjne

W przypadku braku dofinansowania z funduszy unijnych poziom wydatków przewidzianych w zestawieniu zadań inwestycyjnych do sfinansowania z budżetu Gminy będzie wielkością środków, jakie ujęte zostaną w rocznych planach wydatków inwestycyjnych.

- Kryteria wyboru zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Dukla na lata 2007-2010

Wieloletni Program Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007-2010 został opracowany na podstawie szczegółowej analizy potrzeb inwestycyjnych w Gminie. Program Inwestycyjny obejmuje inwestycje finansowane w całości lub w części z budżetu Gminy.

W ramach prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym zadania inwestycyjne zostały przypisane do odpowiednich obszarów i kierunków polityki Strategii Rozwoju Gminy Dukla na lata 2007-2010. Zadania inwestycyjne ujęte w Programie zostały zweryfikowane w oparciu o następujące kryteria rankingowe:

- Potrzeby - możliwości finansowe gminy,

- Możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych oraz minimalizacja wkładu własnego,

- Zasięg oddziaływania społecznego, czyli pierwszeństwo w realizacji będą miały te projekty, które przyczyniają się do realizacji potrzeb/oczekiwań większej liczby mieszkańców Gminy.

- Stopień przygotowania/ zaawansowania inwestycji,

- Kontynuacja zadań inwestycyjnych,

- Realizacja celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wszystkie zadania zostały ujęte w zestawienie tabelaryczne przedstawiające nakłady i źródła finansowania w poszczególnych latach realizacji WPI. Dla tych zadań zostały opracowane karty opisowe zawierające podstawowe informacje o harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania.

Pierwsze kryterium „potrzeby-możliwości finansowe Gminy” decyduje o tym czy dana inwestycja może być ujęta w planach Gminy. Kolejne kryteria natomiast decydują o kolejności realizacji inwestycji. Decyzja o przyjęciu danej inwestycji do planu Gminy jest podejmowana między innymi na podstawie analizy wykonania budżetu za ostatnie 3 lata oraz prognozy dochodów i wydatków na lata następne. Jednym z ważniejszych kryteriów przy ustalaniu hierarchii inwestycji jest możliwość pozyskania dotacji z Funduszy Strukturalnych UE na jej realizację.

### Analiza budżetów gminy Dukla z lat 2004- 2006

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | Śr. Wzrost 2004/2005 | Śr. Wzrost 2005/2006 | Śr. Wzrost za oba lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody zrealizowane | 24 671 706,00 | 31 484 081,00 | 34 590 896,96 | 27,61 | 9,87 | 32,545 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| subwencje | 11 380 831,00 | 14 810 547,00 | 16 044 600,00 | 30,14 | 8,33 | 34,305 |
| udziały w podatkach | 1 948 429,00 | 2 401 293,00 | 3 035 268,00 | 23,24 | 26,4 | 36,44 |
| dotacje | 3 440 311,00 | 7 986 064,00 | 8 275 952,00 | 32,13 | 3,62 | 33,94 |
| środki z innych źródeł | 72 308,00 | 556 105,00 | 1 009 648,25 | 769,3 | 81,32 | 809,96 |
| dochody własne | 7 829 767,00 | 5 730 072,00 | 6 225 428,71 | -26,58 | 8,64 | -22,26 |
| Wydatki | 26 381 845,00 | 29 045 531,00 | 32 025 526,43 | 10,09 | 10,21 | 15,195 |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |
| majątkowe | 1 930 279,00 | 2 790 038,00 | 2 251 614,12 | 44,54 | -20,71 | 34,185 |
| bieżące | 24 451 566,00 | 26 255 493,00 | 29 773 642,31 | 7,37 | 13,39 | 14,065 |

Analiza budżetu wykonanego przez Gminę Dukla w latach 2004-2006 pokazuje znaczny wzrost dochodów Gminy w okresie 2-letnim – o prawie 10 mln. złotych. Związane jest to ze zwiększeniem wielkości subwencji i dotacji przyznawanych Gminie na realizacje niektórych zadań własnych i zleconych przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Podkarpackiego. Także środki pozyskane z innych źródeł wykazały  bardzo dynamiczny wzrost procentowy przy czym biorąc pod uwagę ich wartość bezwzględną to mają one o wiele mniejsze znaczenie dla wzrostu dochodów zrealizowanych ogółem niż dotacje. Największy udział w dochodach gminy to subwencje, które w kolejnych latach wzrastały.

Niepokojące zjawisko w analizowanym okresie to znaczny spadek dochodów własnych Gminy, który miał miejsce w 2005 roku. Całkowite odrobienie tego ujemnego wyniku przewiduje się dopiero w 2008 roku, gdyż wykonanie dochodów własnych w 2007 roku przewiduje się niższe niż w roku 2004.  Niepokojące jest także to, że dotychczasowy udział wydatków inwestycyjnych stanowił mniej niż 10% dochodów.

Na podstawie powyższych informacji można zaproponować następujące wnioski i rekomendacje:

    - utrzymanie tendencji wzrostowej dochodu Gminy – wzrost nie musi być duży, ale powinien być stały. Dzięki temu łatwiej będzie planować wydatki w taki sposób, aby nie przekroczyć dochodów;

    - zwiększenie kwoty pozyskanych dotacji na realizację zadań własnych Gminy, w szczególności na wydatki majątkowe,

    - utrzymanie dyscypliny budżetowej polegającej na osiąganiu wyższych dochodów niż wydatki w roku obrachunkowym. Oszczędności przyczyniają się do tworzenia wolnych środków gminy, które mogą być przeznaczane na realizację inwestycji i mogą stanowić wkład własny przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej w celu rozwoju infrastruktury Gminy.

    - przyjęcie modelu finansowania inwestycji, zakładającego pokrycie wydatków inwestycyjnych ze środków własnych, pozostawiając kredyty i pożyczki jako ewentualne zabezpieczenie na wypadek zachwiania budżetu.  Na realizację zadań inwestycyjnych znacząco wpływających na rozwój gminy, których wartość przekracza możliwości finansowe budżetu należy przyjąć zasadę ubiegania się o dotacje pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

    - przy realizacji zadań, priorytetowo powinny być potraktowane działania przynoszące zwiększenie wpływów do budżetu przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów.

Prowadzenie polityki finansowej Gminy z uwzględnieniem powyższych zasad powinno umożliwić płynną realizację zamierzeń inwestycyjnych.

Z analizy budżetu Gminy można stwierdzić, że realizacja zamierzeń inwestycyjnych w najbliższych latach jest możliwa pod warunkiem dobrego planowania budżetu i racjonalnego doboru inwestycji, które mają być zrealizowane. W celu lepszego rozpoznania jakie inwestycje mogą być realizowane w najbliższych latach  i ułatwienia wyboru w oparciu o przyjęte kryteria opracowano prognozę potencjału finansowego Gminy, która jest przedstawiona poniżej. Prognozę sporządzono do roku 2012 pomimo, że WPI obejmuje horyzont czasowy do 2010 roku. Dzięki temu w prognozie można przewidywać stan zadłużenia w taki sposób, aby doprowadzić do jego likwidacji. Wzrost pozycji budżetowych w latach 2008 - 2012 przyjęto na podstawie średniego wzrostu wyliczonego za lata 2004-2006.

Prognoza potencjału finansowego Gminy Dukla w latach 2007-2012

| W y s z c z e g ó l n i e n i e | 2007 (wykonanie na 30.06) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody ogółem | 18 523 267,58 | 36 070 350,56 | 39 677 385,62 | 43 645 124,18 | 48 009 636,60 | 52 810 600,25 | 58 091 660,28 |
| w tym: dochody własne | 4 385 100,58 | 6 030 268,66 | 8 992 179,22 | 11 435 657,46 | 14 199 696,54 | 17 320 163,20 | 20 836 701,37 |
| subwencje | 8 986 422,00 | 17 174 164,00 | 18 032 872,20 | 18 934 515,81 | 19 881 241,60 | 20 875 303,68 | 21 919 068,86 |
| udziały w podatkach | 1 574 299,00 | 3 528 427,00 | 3 704 848,35 | 3 890 090,77 | 4 084 595,31 | 4 288 825,07 | 4 503 266,32 |
| dotacje celowe | 4 223 705,00 | 8 330 938,90 | 8 747 485,85 | 9 184 860,14 | 9 644 103,14 | 10 126 308,30 | 10 632 623,72 |
| środki pozyskane z innych źródeł | 164 251,00 | 1 006 552,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| Wydatki ogółem | 16 306 654,59 | 39 546 842,56 | 39 039 673,62 | 42 135 747,18 | 47 588 994,60 | 52 409 644,25 | 57 710 390,28 |
| w tym: wydatki bieżące | 15 289 870,27 | 31 351 842,56 | 36 054 618,94 | 37 857 349,89 | 43 535 952,37 | 50 066 345,23 | 57 576 297,02 |
| wydatki majątkowe | 1 046 784,32 | 8 195 000,00 | 2 985 054,67 | 4 278 397,29 | 4 492 317,15 | 4 716 933,01 | 4 952 779,66 |
| w tym: ze środków własnych |  | 2 895 000,00 | 2 985 054,67 | 4 278 397,29 | 4 492 317,15 | 4 716 933,01 | 4 952 779,66 |
| ze środków zewnętrznych |  | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z kredytów |  | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynik (dochody-wydatki) | 2 216 612,99 | -3 476 492,00 | 637 712,00 | 1 509 377,00 | 420 642,00 | 400 956,00 | 381 270,00 |
| Planowane przychody |  | 290 000,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Planowane rozchody |  | 2 020 699,00 | 1 647 712,00 | 1 509 377,00 | 420 642,00 | 400 956,00 | 381 270,00 |
| Stan zadłużenia (w zł.) | 3 459 811,23 | 2 941 457,23 | 2 219 709,00 | 2 712 245,00 | 1 202 868,00 | 782 226,00 | 0,00 |
| Stan zadłużenia (w %) | 9,59 | 8,15 | 5,59 | 6,20 | 2,50 | 1,48 | 0,00 |
| Wysokość rat kapitałowych i odsetkowych (w zł.) | 1 124 013,63 | 2 020 699,00 | 1 647 712,00 | 1 509 377,00 | 420 642,00 | 400 956,00 | 381 270,00 |
| Wysokość rat kapitałowych i odsetkowych (w %) | 3,11 | 5,60 | 4,15 | 3,46 | 0,88 | 0,01 | 0,01 |
| Możliwości: |  |  |  |  |  |  |  |
| w zakresie stanu zadłużenia |  | 21 642 210,00 | 23 806 431,00 | 26 187 075,00 | 28 805 782,00 | 31 686 360,00 | 34 854 996,00 |
| w zakresie wysokości spłat |  | 5 410 553,00 | 5 951 607,00 | 6 546 768,00 | 7 201 445,00 | 7 921 590,00 | 8 713 749,00 |

W prognozie przyjęto stały, równomierny wzrost dochodów i wydatków przy czym począwszy od 2008 roku przewiduje się dodatni bilans pomiędzy dochodami a wydatkami. Udział dotacji celowych w budżecie gminy waha się w przedziale 20-25% jej dochodów w skali jednego roku. Wskaźnik ten jest bezpieczny ze względu na możliwość nie osiągnięcia zamierzonych kwot dotacji w danym roku, co można zrekompensować kredytem w celu utrzymania płynności finansowej i ciągłości inwestycji. Biorąc pod uwagę procedury pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych oraz wystarczające zdolności kredytowe do rekompensowania nie uzyskanych dotacji, będą możliwości uzupełnienia dotacji w następnym roku. W latach 2008-2010 przewiduje się nadwyżkę dochodów nad wydatkami kwocie co najmniej 400 tys. zł w jednym roku. Nadwyżka ta może być wykorzystana jako wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji z Funduszy Strukturalnych. Biorąc pod uwagę możliwy minimalny wkład własny, poziom dofinansowania inwestycji z EFRR oraz planowane do roku 2010 wydatki majątkowe zakłada się, że wysokość planowanych do pozyskania dotacji z Funduszy Unii Europejskiej pozwoli na realizację zaplanowanych inwestycji.

W prognozie zminimalizowano znaczenie środków pozyskanych z innych źródeł pomimo, że w ostatnich latach odnotowano ich bardzo duży wzrost.

Zauważyć także należy, że spełniając założenia przyjęte po analizie budżetów z lat poprzednich oraz realizując powyższą prognozę zadłużenie Gminy będzie maleć a zdolność kredytowa rosnąć. W takiej sytuacji pozyskanie dodatkowych dotacji (ponad już zaplanowane) na wydatki majątkowe w sytuacji zwiększonych możliwości uzyskania kredytu może znacznie przyspieszyć realizację kolejnych inwestycji.

- Zasady monitorowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dukla na lata 2007-2010

Po przyjęciu WPI przez Radę Gminy, jednostki odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań w terminie ustalonym przez Burmistrza Gminy opracowują roczne harmonogramy rzeczowo-finansowe dla zadań przyjętych w WPI. Na podstawie rocznego harmonogramu rzeczowo – finansowego przygotowywane są materiały do budżetu gminy w zakresie zadań inwestycyjnych.

W trakcie roku jednostki odpowiedzialne za realizację przygotowują okresową - kwartalną informację z wykonania zadania inwestycyjnego w odniesieniu do obowiązującego rocznego harmonogramu rzeczowo-finansowego, dla inwestycji nie przekraczających 24 miesięcy realizacji, a dla inwestycji o dłuższym okresie realizacji informację półroczną.. Burmistrz Gminy dokonuje analizy przebiegu wykonania czynności zaplanowanych do wykonania w danym okresie.

W przypadku, gdy przebieg wykonania zadania jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym przekazywane są informacje o konieczności zmiany harmonogramu lub zmiany w budżecie gminy. Propozycje zmian mogą wypływać również bezpośrednio od jednostek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych Zatwierdzenie zmian w budżecie Zarządzeniem Burmistrza lub Uchwałą Rady powoduje konieczność aktualizacji zadania inwestycyjnego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego. W przypadku zauważenia przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie danej inwestycji, że może dojść do znacznych odstępstw od harmonogramu rzeczowo-finansowego są one zobowiązane do bezzwłocznego powiadomienia o tym zagrożeniu Burmistrza Gminy.

W ostatnim miesiącu roku budżetowego zespoły koordynujące wykonanie inwestycji przygotowują roczne sprawozdania z wykonania zadania inwestycyjnego w odniesieniu do harmonogramu rocznego.

MONITOROWANIE WYKONANIA INWESTYCJI

START

Jednostki realizujące

(opracowanie rocznych harmonogramów rzeczowo-finansowych)

Zespół koordynujący

(opracowanie materiałów do budżetu)

Jednostki realizujące

(przygotowanie okresowych informacji z realizacji inwestycji w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz kart inwestycji)

Zespół koordynujący

(analiza sprawozdań wraz z ewentualnymi wnioskami do zmian w budżecie)

Jednostki realizujące

(przygotowanie rocznej informacji z realizacji inwestycji)

# Zespół  koordynujący

(przygotowanie rocznego sprawozdania z realizacji inwestycji)

Koniec

- Zasady aktualizowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 - 2010

5.1. Cel aktualizacji

Istnieją trzy przyczyny konieczności aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:

- Zawężanie się perspektywy czasowej starego planu. Jeśli np. opracowany został  WPI na lata 2004-2008 to w roku 2007 praktycznie obejmuje on już tylko jeden rok. Dlatego celowe jest stałe posiadanie przez gminę planu, który ma perspektywę przynajmniej 3 lat,

- Dezaktualizacja niektórych danych finansowych. Niestabilność prawa powoduje niedokładności w prognozowaniu dochodów gmin. W związku z tym w przypadku istotnych zmian konieczna jest aktualizacja prognozy finansowej. Podobnie w przypadku uaktualnienia danych odnośnie nakładów inwestycyjnych czy też harmonogramu realizacji inwestycji.

- Pojawienie się nowych propozycji inwestycyjnych.

W niniejszym, krótkim dokumencie zaproponowano działania w celu aktualizacji WPI.

5.2. Częstotliwość aktualizacji

WPI powinno być  aktualizowane raz w roku, najlepiej w okresie opracowywania budżetu.

W przypadku, gdy aktualizacja coroczna okaże się zbędna, zaleca się aktualizacje co najmniej raz na dwa lata.

5.3. Procedura aktualizacji

Na następnej stronie przedstawiono schemat blokowy aktualizacji WPI, a dalej opis poszczególnych etapów.

## PROCEDURA AKTUALIZACJI WIELOLETNIEGO PLANU INWESTYCYJNEGO

a) Aktualizacja prognozy finansowej

Aktualizacji prognozy finansowej powinien dokonać Skarbnik Gminy. Celem prognozy finansowej jest analiza możliwości finansowania przez gminę inwestycji ze środków własnych oraz z długu.

Zwykle analiza taka składa się z:

- analizy budżetów historycznych w celu obserwacji występujących tendencji;

- prognozy dochodów i wydatków bieżących w celu obliczenia salda środków dostępnych na

obsługę długu i inwestycje;

- prognozy zadłużenia;

- symulacji nowego zadłużenia.

W przypadku aktualizacji, pierwszy punkt można opuścić.

Zasadniczo aktualizacja powinna być oparta na prognozie budżetu na kolejny rok, z tym że w perspektywie wieloletniej. W celu wyliczenia wolnych środków w prognozie wydatków pomija się wydatki inwestycyjne, natomiast należy uwzględnić prognozę spłaty długu i nowego zadłużenia (pożyczek, kredytów, obligacji) do zaciągnięcia.

b)  Aktualizacja nakładów bądź harmonogramu

W przypadku zmian w nakładach lub harmonogramie aktualizacja polega na wpisaniu nowych danych do zestawienia inwestycji w dokumencie WPI.

c) Zebranie nowych propozycji inwestycyjnych

Jest to najbardziej pracochłonna część aktualizacji. Należy uruchomić całą procedurę zbierania propozycji inwestycyjnych (najlepiej z udziałem mieszkańców). Propozycje inwestycyjne należy wpisywać do kart opisowych zadań inwestycyjnych. Zebrane propozycje inwestycyjne należy wstępnie wyselekcjonować (odrzucić te, które nie są inwestycjami (np. remonty), których wykonanie nie należy do kompetencji gminy itd.). Dalszym etapem jest ocena inwestycji wg przyjętych kryteriów (opisanych w głównym dokumencie WPI – nowe inwestycje powinny być oceniane wg tych samych kryteriów co stare) oraz umieszczenie tych inwestycji w ogólnym rankingu.

II. 	Załączniki

- Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007-2010

| Lp. | Nazwa inwestycji | Czas realizacji | Koszt inwestycji | Dysponent środków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową i stadionem w Jaśliskach | 2000-31.07.2008 | 5 839 807 zł | Gmina Dukla |
| 2 | Budowa Gimnazjum w Dukli | 04.2001-30.06.2010 | 5 677 000 zł | Gmina Dukla |
| 3 | Budowa hali sportowej wraz z krytą pływalnią w Dukli | 25.06.2007-30.12.2010 | 9 600 000 zł | Gmina Dukla |
| 4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem | IV kw. 2007- IV kw. 2010 | 8 026 843 zł | Gmina Dukla |
| 5 | Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w Szklarach | 2008-2010 | 764 250 zł | Gmina Dukla |
| 6 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionce | 2008-2010 | 6 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 7 | Budowa stadionu sportowego w Dukli | 23.10.2006-grudzień 2010 | 4 385 000 zł | Gmina Dukla |
| 8 | Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej | 2008-2010 | 4 271 225 zł | Gmina Dukla |
| 9 | Budowa oczyszczalni ścieków w Równem | 2008-2010 | 15 100 000 | Gmina Dukla |
| 10 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli | 2009-2010 | 8 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 11 | Rekultywacja starego wysypiska śmieci w Dukli | 2008-2009 | 300 000 zł | Gmina Dukla |
| 12 | Odbudowa infrastruktury drogowej w gminie Dukla | 2008-2010 | 1 100 000 zł | Gmina Dukla |
| 13 | Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo- magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – GOK, Gminne Przedszkole Publiczne , Gminna Biblioteka Publiczna w Dukli | 2008-2010 | 3 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 14 | Poprawa bezpieczeństwa w gminie Dukla (budowa chodników i oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, monitoring) | 2008-2010 | 230 0 000 zł | Gmina Dukla |
| 15 | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dukli | 2008-2010 | 3 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 16 | Budowa Centrum Usług Socjalnych w Cergowej | 2008-2009 | 3 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 17 | Budowa stacji narciarskiej w Dukli | 2009-2010 | 3 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich, Głojscach, Iwli, Chyrowej | 2009-2011 | 8 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 19 | Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dukla | 2008-2010 | 330 000 zł | Gmina Dukla |
| 20 | Budowa Domu Ludowego w Nowej Wsi. | 2008-2010 | 600 000 zl | Gmina Dukla |
| 21 | Budowa sali gimnastycznej w Tylawie. | 2009-2011 | 2 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 22 | Budowa sali gimnastycznej w Głojscach. | 2009-2011 | 3 000 000 zł | Gmina Dukla |
| 23 | Budowa sali gimnastycznej w Jasionce. | 2010-2012 | 3 500 000 zl | Gmina Dukla |
| 24 | Budowa sali gimnastycznej w Równem. | 2010-2012 | 3 500 000 zl | Gmina Dukla |
| 25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Teodorówce. | 2010-2011 | 2 800 000 zl | Gmina Dukla |
| 26 | Budowa wodociągu w Nadolu | 2010-2011 | 800 000 zl | Gmina Dukla |
| 27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wietrznie. | 2010 - 2011 | 3 100 000 zł | Gmina Dukla |

2.Karty zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach WPI

| TA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich, Głojscach, Iwli, Chyrowej | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2009 | 2011 |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 8 000 000 | 2007 – 0 zł 2008 – 0zł 2009 – 1 000 000zł 2010 – 4 000 000 zł 2011 – 3 000 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Równem | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2008r. | IV kw. 2010 r. |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 15 100 000 zl. | 2007 – 0 zł 2008 – 100 000 zł 2009 – 7 000.000 zł 2010 – 8 000 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Przedszkole Publiczne, Gminna Biblioteka Publiczna w Dukli przy ul. Trakt Węgierski | nr 1 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 000 000,00 | poniesione do 2007 – 37 820zł 2008 – 100 000 zł 2009 – 1 900 000 zł 2010 – 962 180 zł |
| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| 1. Nazwa zadania |
| Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dukla | nr 2 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 1 100 000,00 | 2007 – zł 2008 – 500 000 zł 2009 – 600 000 zł 2010 – 500 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem | nr 3 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 8.026.843, 88 zł. | poniesione do 2007 – 26 843,88 zł 2008 – 2 000.000,00 zł 2009 – 5.500.000,00 zł 2010 – 500 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa centrum usług socjalnych w Cergowej | nr 4 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 000 000,00 | 2007 – zł 2008 – 0zł 2009 – 20 000 zł 2010 – 2 980 000zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa hali sportowej wraz z krytą pływalnią w Dukli | nr 5 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 9.600.000 zł | poniesione do XI.2007 – 556 450,71zł 2008 – 1.500.000 zł 2009 – 3 000.000 zł 2010 – 4 543 550 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa Gimnazjum w Dukli | nr 6 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 5.677.000 zł | poniesione do XI 2007 – 3 110 316, 58zł 2008 – 500.000,00 zł 2009 – 2 0667 00 zł 2010 – 0 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej | nr 7 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 4.271.225 zł | do 2007 XI – 38 490,50 zł 2008 – 1.000.000 zł 2009 – 1.500.000 zł 2010 – 1.771.225 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Rekultywacja starego wysypiska śmieci w Dukli | nr 8 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 310.000 zł | 2007 –0 zł 2008 – 10.000 zł 2009 – 300 000 zl |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli | nr 9 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 8 000 000,00 | 2007 – zł 2008 – 500 000zł 2009 – 5 000 000 zł 2010 – 2 500 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową i stadionem w Jaśliskach | nr 10 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 5 839 807,53 zł | poniesione do 2007 – 3 204 807,53 zł 2008 – 2 634 730ł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionce | Nr 11 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 6 000 000,00 | poniesione do 2007 – 13 208,86zł 2008 – 100 000 zł 2009 – 3 000 000 zł 2010 – 2 886 792 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dukla | nr 12 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 330 000 zł | 2007 – zł 2008 – 80 000 zł 2009 – 100 000 zł 2010 – 150 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dukla (budowa chodników i oświetlania ulicznego przy drogach gminnych, monitoring) | nr 13 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 230 000 | 2007 – zł 2008 – 50 000 zł 2009 – 1 00 000 zł 2010 – 80 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dukli | nr 14 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 000 000 | 2007 – zł 2008 – 0 000zł 2009 – 2 000 000 zł 2010 – 1 000 000zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w Szklarach | nr 15 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 764 249,60 | poniesione do XI 2007 – 14 249,60 zł 2008 – 750 000 zł 2009 – zł 2010 – zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa stacji narciarskiej (wyciągu) w Dukli | nr 16 |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Całkowita wartość zadania | 4. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 000 000,00 | 2007 – zł 2008 – 0 zł 2009 – 1 000 000 zł 2010 – 2 000 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa stadionu sportowego w Dukli | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 23-10-2006 r | grudzień 2010 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 4.385.000 zł | 2007 – 345.994 zł 2008 – 0 zł 2009 – 4 039 006 zł |
| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa Domu Ludowego w Nowej Wsi | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2008 r | grudzień 2010 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 600 000 zł | 2007 0 zł 2008 – 10 000 zł 2009 – 490 000 zł 2010 – 100 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa sali gimnastycznej w Tylawie | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2008 r | grudzień 2011 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 2 000 000 zł | 2007 - 0 zł 2008 – 10 000 zł 2009 – 1 000 000 zł 2010 – 800 000 zł 2011 – 190 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa sali gimnastycznej w Głojscach | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2009 r | grudzień 2011 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 000 000 zł | 2007 0 zł 2008 – 0 zł 2009 – 30 000 zł 2010 – 2 800 000 zł 2011 – 170 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa sali gimnastycznej w Jasionce | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2010 r | grudzień 2012 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 500 000 zł | 2007 - 0 zł 2008 – 0 zł 2009 – 0 zł 2010 – 800 000 zł 2011 – 1 700 000 zł 2012 – 1 000 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa sali gimnastycznej w Równem | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2010 r | grudzień 2012 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 500 000 zł | 2007 - 0 zł 2008 – 0 zł 2009 – 0 zł 2010 – 500 000 zł 2011 – 1 500 000 zł 2012 – 1 500 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Teodorówce | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2010 r | grudzień 2011 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 2 800 000 zł | 2007 - 0 zł 2008 – 0 zł 2009 – 0 zł 2010 – 1 800 000 zł 2011 – 1 000 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa wodociągu w Nadolu | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2010 r | grudzień 2011 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 800 000 zł | 2007 - 0 zł 2008 – 0 zł 2009 – 0 zł 2010 – 80 zł 2011 – 720 000 zł |

| KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO „Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta i Gminy Dukla na lata 2007 – 2010” |
| --- |
| 1. Nazwa zadania |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Wietrznie | nr |
| 2. Jednostka dysponująca środkami |
| Gmina Dukla |
| 3. Termin rozpoczęcia realizacji zadania | 4. Planowany termin zakończenia realizacji zadania |
| 2010 r | grudzień 2011 r |
| 5. Całkowita wartość zadania | 6. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2007 – 2010 |
| 3 100 000 zł | 2007 - 0 zł 2008 – 0 zł 2009 – 0 zł 2010 – 1 100 000 zł 2011 – 2 000 000 zł |

3.Ocena poziomu koincydencji WPI ze Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Dukla na lata 2007-2010

Zgodność zadań inwestycyjnych w ramach WPI z celami strategicznymi i operacyjnymi w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dukla na lata 2007-2010

| Zadanie w ramach WPI | Cele w ramach Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Dukla na lata 2007-2010 |
| --- | --- |
| 1.Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa byłych budynków przemysłowo-magazynowych ze zmianą sposobu użytkowania na budynki usługowe – Gminny Ośrodek Kultury, Gminne Przedszkole Publiczne, Gminna Biblioteka Publiczna w Dukli | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 2.Odbudowa infrastruktury drogowej w Gminie Dukla | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.1 – Dostosowanie stanu dróg gminnych do potrzeb ruchu drogowego |
| 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 4.Budowa Centrum Usług Socjalnych w Cergowej | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.2 Poprawa warunków socjalno-bytowych |
| 5. Budowa hali sportowej wraz z krytą pływalnią w Dukli. | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 6. Budowa Gimnazjum w Dukli | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej |
| 7. Budowa oczyszczalni ścieków w Daliowej | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 8. Rekultywacja starego wysypiska śmieci w Dukli- | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 9. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dukli | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 10. Budowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową i stadionem w Jaśliskach | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej |
| 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w Jasionce | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 12. Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dukla. | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.3 – Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej na terenie gminy |
| 13. Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dukla | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.1 – Dostosowanie stanu dróg gminnych do potrzeb ruchu drogowego |
| 14. Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Dukli | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 15. Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowej w Szklarach | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 16. Budowa stacji narciarskiej w Dukli | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.3 – Stworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju aktywności gospodarczej na terenie gminy |
| 17. Budowa stadionu sportowego w Dukli | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Zapewnienie szerokiej oferty edukacyjnej, kulturalnej i sportowej |
| 18. Budowa oczyszczalni ścieków w Równem | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękach Dukielskich, Głojscach, Iwli, Chyrowej | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 20.Budowa Domu Ludowego w Nowej Wsi. | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 21. Budowa sali gimnastycznej w Tylawie. | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 22. Budowa sali gimnastycznej w Głojscach. | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 23. Budowa sali gimnastycznej w Jasionce. | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 24. Budowa sali gimnastycznej w Równem. | Obszar strategiczny Nr II – Społeczeństwo Cel strategiczny w ramach obszaru: Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla mieszkańców gminy Cel operacyjny II.1 Podniesienie jakości usług edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i zdrowotnych |
| 25. Budowa kanalizacji sanitarnej w Teodorówce. | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 26. Budowa wodociągu w Nadolu | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| 27. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wietrznie. | Obszar strategiczny Nr I – Infrastruktura techniczna Cel strategiczny w ramach obszaru: Osiągnięcie poziomu infrastruktury technicznej w stopniu zadowalającym wszystkich mieszkańców gminy Dukla Cel operacyjny I.2 – Poprawa stanu środowiska naturalnego |