- Załącznik nr …. do SWZ

- „PROJEKT”

## UMOWA Nr:

zawarta w dniu …………… 2025 roku w Dukli pomiędzy:

- Gminą Dukla, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla,

NIP: 684-236-44-50, Regon: 370440531,

którą reprezentuje Krystyna Andruch – Burmistrz Dukli,

przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Jastrząb

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym,

a

- ……………………………………………., NIP:………., Regon: …………

reprezentowanym przez:

- ………………………………………	- ……………………..

- ………………………………………	- ……………………..

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą i

łącznie dalej zwanych także „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”, o następującej treści:

W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (znak: I.271.26.2025), przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp, została zawarta umowa na wykonanie usługi pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka.”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Teodorówka.

- Szczegółowy zakres i opis Przedmiotu Umowy zawiera Dokumentacja techniczna (program funkcjonalno-użytkowy) oraz Specyfikacja Wykonania Zamówienia (SWZ) – stanowiące integralne części umowy.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest opracować kompleksową dokumentację budowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją przetargową.

- W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową na podstawie obecnie obowiązujących przepisów wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. W ramach realizacji zamówienia, które podzielone zostaje na cztery etapy, wykonane zostaną przez Wykonawcę wszystkie prace, uiszczone opłaty oraz dokonane zostaną uzgodnienia, związane z właściwą realizacją ww. dokumentacji projektowej, w tym w szczególności takie jak:

I Etap – Opracowanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie mapy do celów projektowych:

- Uzyskanie mapy do celów projektowych,

- Uzyskanie wypisów i wyrysy z rejestru gruntów,

- Uzyskanie zgód na wejście w teren od włascicieli działek,

II Etap - Opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, w szczególności:

- Opracowanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w 4 egzemplarzach,

- Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego (PAB) w 4 egzemplarzach,

- Uzyskanie prawnomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę,

III Etap - Opracowanie kompletnej dokumentacji okołoprojektowej, w szczególności:

- projekt techniczny (PT) w 4 egzemplarzach

- Szczegółową Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – 
2 egzemplarze,

- przedmiary robót – 2 egzemplarze,

- kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze,

- płyta CD lub nośnik zawierający całość dokumentacji w wersji pdf. oraz ,

IV Etap - Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- Dokumentacja objęta przedmiotem zamówienia musi zawierać:

- wszelkie niezbędne wymagane decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia bez zastrzeżeń i uwag,

- wszystkie inne opracowania projektowe wymagane przez instytucje uzgadniające.

Całość dokumentacji, o której mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązany jest opracować również w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg. oraz ath.

5.	Projekty techniczne, o których mowa w ust.3 Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym w zakresie branży wod-kan.

6.	Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę sieci, o której mowa w §1 ust.1.

7.	Wykonawca jest zobowiązany uzyskać prawo do dysponowania terenem działek na cele budowlane pozyskując do tego celu zgodę właściciela nieruchomości, stosując w tym zakresie umowę na wejście w teren. Jeden egzemplarz zgody należy przedłożyć do Zamawiającego, drugi Wykonawca zobowiązany jest pozostawić u właściciela nieruchomości, który wyraża zgodę. W przypadku odmowy uzyskania zgody Wykonawca sporządzi notatki z przeprowadzonych negocjacji.

8.	Zakres prac oraz szczegółowe warunki realizacji prac składających się na przedmiot umowy określa Specyfikacja Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”) oraz oferta Wykonawcy.

9.	Wykonawca obowiązany jest wykonać prace projektowe, stanowiące przedmiot umowy zgodnie z umową, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

10.	Wykonawca, przy wykonywaniu kompletnej dokumentacji projektowej zobowiązany jest do stosowania takich samych zasad jak określone w art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2024.1320 z 2024.08.30, 
w szczególności projektant nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.

§ 2

- Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie oraz zasadami wiedzy technicznej oraz oświadcza, że dokumentacja projektowa będzie kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Opracowana dokumentacja winna być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę oraz ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej przez osobę uprawnioną do projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci i instalacji kanalizacyjnych, tj. pana/panią ……………, nr uprawnień …………….

- W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.

- Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac projektowych. Zamawiający będzie miał zapewnioną możliwość zapoznania się w każdej chwili z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu ewentualnych propozycji zmian w stosunku do niniejszej umowy w każdym przypadku, gdyby zmiany te mogły wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji (wykonawstwa) projektowanej inwestycji.

- Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu wprowadzanych rozwiązań, o których mowa w ust. 4, celem uzyskania jego akceptacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej przez niego dokumentacji projektowej, a koszt pełnienia nadzoru autorskiego jest uwzględniony w wynagrodzeniu określonym w § 5 ust. 2 niniejszej umowy.

- Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.682 z późn.zm).

- Dodatkowo, w ramach sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności:

  - czuwania w toku realizacji inwestycji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem budowlanym oraz obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

  - uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia wykonawcy budowlanemu wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji;

  - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego;

  - udziału w odbiorach częściowych, odbiorach robót zanikających oraz odbiorze końcowym;

  - udziału w próbach i rozruchach.

- Zamawiający przewiduje, że czynności nadzoru autorskiego będą wykonywane przez Wykonawcę przez okres 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą / wykonawcami robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o zawarciu umowy z wykonawcą / wykonawcami robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku większej ilości wyknawców, temin ten dotyczy ostatniego wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu robót oraz na wezwanie Zamawiającego.

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie prac projektowych - z dniem zawarcia umowy.

- Zakończenie całości prac projektowych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej- w terminie określonym w §2 ust. 9 (tj. realizacja Etapu IV).

§ 4

- Zamawiający w okresie 14 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy dokona czynności oceny i odbioru na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego przez wykonawcę.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają wykorzystanie przedłożonego przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, a Zamawiający przystępuje do odbioru zgodnie z ust. 1.

- W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający może dokonać warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wstrzymując zapłatę 20 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Po usunięciu wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru, a Zamawiający stosuje postanowienie ust. 1.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wraz z wykonaną dokumentacją projektową Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis opracowań składających się na komplet przedmiotu umowy wraz z oświadczeniem o jej zgodności z umową, obowiązującymi normami i przepisami oraz kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 5

  - Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe:

1) netto: ………….. zł (słownie: …………… złotych …/100),

2) podatek VAT: ………….. zł (słownie: …………… złotych …/100),

3) brutto: ………. zł (słownie: ……………… złotych …./100).

Wszelkie koszty związane z czynnościami odbiorowymi przez instytucje zewnętrzne oraz wydaniem przez nie stosownych decyzji ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w niniejszym paragrafie.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

  - Wynagrodzenie za wykonane prace płatne będzie po odbiorze przedmiotu umowy i  przedłożeniu faktury przelewem na rachunek Wykonawcy nr …………………………………………………… w terminie do 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę faktury wystawionej na podstawie podpisanych przez Wykonawcę i Zamawiającego: protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zakresu przedmiotu umowy.

Należności i prawa Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przekazywane na rzecz osób trzecich.

  - Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany w ust. 2 oraz na fakturach wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy, jest właściwym dla wykonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług (VAT).

  - Zapłata wynagrodzenia będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze, ujawniony w „Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako płatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” tzw. Biała lista. W przypadku, gdy  dany rachunek bankowy nie będzie ujawniony na w/w wykazie, zapłata na nieujawniony rachunek będzie wiązała się ze złożeniem zawiadomienia o zapłacie należności do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

  - Fakturę należy wystawić na: Gmina Dukla, Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla,                 NIP: 6842364450. Strony umowy zgodnie ustaliły, iż faktura wystawiona zostanie                            w formie papierowej / w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu                      w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

  - Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych rozumie się wzrost, jak i ich obniżenie, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

  - Ceny towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia podlegają zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”). W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być dostępne zastosowanie znajda inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta wykonawcy.

  - Zmiany cen związanych z realizacją zamówienia, dokonuje się:

1) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika GUS, począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 10 %,

2) na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych),

3) wniosek o zmianę dotyczy wyłącznie cen towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia za usługi wykonane po upływie 6 miesięcy do dnia zawarcia umowy.

4) uwzględniającego zwaloryzowane ceny towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia,

5) początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych)

  - Waloryzacja wynagrodzenia polega na zmianie (powiększeniu albo obniżeniu) wynagrodzenia netto o wartość skumulowanej, procentowej zmiany wskaźnika GUS.

  - Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przedstawia drugiej stronie odpowiednio uzasadniony wniosek złożony po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wcześniej niż po dacie spełnienia warunków określonych w ust. 21 pkt 1. Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych o więcej niż 15% w stosunku do cen obowiązujących w terminie daty zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych), wpłynęła na koszty wykonania zamówienia.

  - W terminie 30 dni od otrzymania ww. wniosku, strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy. Jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest w terminie 7 dni do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen towarów i usług konsumpcyjnych dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeśli spełnione zostały przesłanki określone w art. 439 ust. 5 ustawy.

  - Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa powyżej, na poziomie 5% ceny wybranej oferty brutto.

  - Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 13.

§ 6

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy objęta jest prawami autorskimi, według oddzielnych przepisów.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 5 ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego ewentualnych praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy.

- Z dniem odbioru przez Zamawiającego bez zastrzeżeń od Wykonawcy wykonanego przedmiotu umowy, przechodzą bezwarunkowo na Zamawiającego wszystkie prawa autorskie majątkowe i prawa zależne. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono utwory, które przekaże Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej umowy.

- Przeniesienie praw autorskich oraz praw zależnych do dokumentacji projektowej określonej niniejszą umową, które są znane w chwili zawarcia niniejszej umowy, następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, i dotyczy:

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu   i czasie przez siebie wybranym.

  - wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego,

  - wykorzystanie do opracowania wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych (jeżeli dotyczy),

  - wprowadzanie do pamięci komputera,

  - wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu u Zamawiającego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie,

  - udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,

  - przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

- Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 4 może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki
     powyższych zdarzeń;

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do
     procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
     Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 
     egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń 
       majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich 
       majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

§ 7

- Wykonawca nie może powierzyć przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego na jakość wykonanej umowy w zakresie gwarancji jakości, która łączy Strony od dnia odbioru bezusterkowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, do czasu upływu gwarancji jakości prac realizowanych w przyszłości na podstawie późniejszej umowy wykonawczej z podmiotem trzecim.

- Jeżeli w okresie trwania okresu gwarancji jakości ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu umowy, wówczas Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia dokona niezwłocznego ich usunięcia, na wezwanie Zamawiającego.

- Wykonawca pokrycia koszty usunięcia wad robót budowlanych powstałych w wyniku wad przedmiotu niniejszej umowy.

§ 8

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. (min. 60) miesięcy gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad od daty ich usunięcia i odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającemu, jako należycie wykonanego.

- Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań w okresie gwarancji usunie ewentualne istotne wady przedmiotu umowy, to termin gwarancji jakości biegnie na nowo od chwili przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad.

- Odpowiedzialność Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytułu rękojmi za wady na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust.1.

- Bieg terminu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru przedmiotu umowy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi za wady, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadach przed upływem okresu rękojmi za wady.

- W pozostałym zakresie do gwarancji jakości znajdują zastosowanie przepisy art. 577 i n. k.c.

§ 9

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kar umownych w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonego od upływu terminu określonego w § 3 lit. b,

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Wykonawca może żądać od Zamawiajacego zapłacenia kar umownych w wysokości:

- 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1, za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu umowy, liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na zakończenie czynności odbioru, określonego w § 4 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3, chyba, że Zamawiający udowodni Wykonawcy, że zwłoka to nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności,

- 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

- W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Suma kar umownych naliczonych według postanowień niniejszej Umowy w stosunku do każdej strony z osobna nie może przekroczyć 20 % kwoty określonej w § 5 ust. 1 brutto (z VAT).

§ 10

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych określonych w §9, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.

  - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych, określonych w §9 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.

  - W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową Zamawiający może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt Wykonawcy – zachowując przy tym prawo do roszczenia o naprawienie szkody spowodowanej w/w zwłoką.

  - Termin płatności należności ustalonych na podstawie § 9 i 10 umowy wynosi do 14 dni od wezwania do zapłaty.

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

    - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiajacego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

    - w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad wykazanych w protokołach zdawczo-odbiorczych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od ostatniego dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - gdy zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy w takim zakresie, który zagraża prawidłowej realizacji zamówienia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

    - gdy Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni, licząc od upływu terminu wskazanego w § 3 na wykonanie umowy,

    - gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz ofertą Wykonawcy lub nienależycie wykonuje swoje inne zobowiązania wynikające z umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Zamawiający nie rozpocznie lub nie zakończy czynności odbioru w terminie określonym w § 4 ust.1 oraz gdy Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie określonym w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i 3. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą w terminie 5 dni protokół inwentaryzacji wykonanych prac projektowych w toku według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

- Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, to w takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest przejąć wykonane prace projektowe oraz pokryć ich wartość.

§ 13

- Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian, w szczególności w ust. 2.

- Zamawiający, działając na podstawie  art. 454 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1320 z późn. zm.) dopuszcza możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza możliwości dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach:

  - ograniczenia lub rozszerzenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie realizacji umowy, gdy w toku realizacji Umowy Strony zgodnie ustalą, iż pewne roboty nie będą wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym lub odpowiednio większym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały nie będą zamontowane lub będą zamontowane w mniejszej albo większej niż pierwotnie ustalona ilości, jeżeli inspektor nadzoru lub Zamawiający oceni, że przemawiają za tym względy użyteczności, celowości lub oszczędności środków publicznych,

  - przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności, których nie można było przewidzieć jak działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych.

  - zmiany stawki podatku VAT (w takim przypadku zmianie ulega tylko cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian).

  - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego,

  - konieczności wprowadzenia zmian lub elementów dodatkowych do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót budowlanych (pod warunkiem ich zaakceptowania przez Wykonawcę i Zamawiającego) wraz z zakupem wyposażenia i innych usług związanych z koniecznością aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na:

- pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji inwestycji lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,

- postępu technologicznego,

- zaprzestania produkcji materiałów budowlanych lub urządzeń, których użycie Wykonawca przewidział przy realizacji inwestycji,

- wniosek Zamawiającego dotyczącego projektu, pod warunkiem zgodności z prawem, sztuką budowlaną i nie będący w sprzeczności z głównymi założeniami przedmiotu umowy

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy wymagających dodatkowych czynności administracyjnych lub zmian w którejkolwiek z części przedmiotu umowy,

  - żądania przez właściwe organy wykonania zmian w którejkolwiek z jego części, a zmiany te nie są wynikiem zaniedbań lub błędu Wykonawcy,

  - zmiany dokumentów lub przepisów planistycznych o charakterze lokalnym, w tym wejścia w życie planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego obszaru objętego inwestycją,

  - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przerwania robót nakazanego przez Zamawiającego.

  - zmiany terminu zakończenia zadania w przypadku nie przekazania w terminie przez Zamawiającego frontu robót

  - wydłużenia terminu realizacji zamówienia w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej; w tym zwłoki Zamawiającego w dostarczeniu Wykonawcy stosownej dokumentacji lub w zajęciu stanowiska, w sprawach dotyczących realizacji dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami umowy lub zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa, obowiązek dostarczenia tej dokumentacji lub zajęcia stanowiska spoczywa na Zamawiającym – o okres trwania zwłoki

  - uchybienia terminowi załatwiania spraw i wydania stosownych decyzji (w tym opinii, uzgodnień, stanowisk, pozwoleń itp.) przez organy administracji publicznej, w szczególności ponad terminy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego w tym zakresie,

  - wniesienia od uzyskanych aktów administracyjnych dotyczących któregokolwiek z etapów realizacji dokumentacji projektowej odwołań, zażaleń, skarg itp., przy czym nie dotyczy to sytuacji, gdy złożenie środka odwoławczego nastąpi z winy Wykonawcy – o okres trwania postępowania,

  - wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, skutkujących czasową niemożliwością dokonania Odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego – o okres, w którym niemożliwość wystąpiła

  - niedotrzymania przez właściciela lub/i zarządcę nieruchomości wstępnego przyrzeczenia praw do wykonania prac rozpoznawczych (takich jak prace geodezyjne, geologiczne, archeologiczne itp.) – o okres, w którym niemożliwość wystąpiła,

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy – o okres niezbędny na dostosowanie przedmiotu Umowy,

  - zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub pogodowych, niemożliwe jest rozpoczęcie w odpowiednim terminie lub prowadzenie robót budowlanych.

  - zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.

- Warunkiem wprowadzenia ewentualnych zmian jest pisemne poinformowanie zamawiającego o zamiarze wnioskowania o zmianę umowy w nieprzekraczalnym terminie do 31 października danego roku budżetowego.

§ 14

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej umowy Wykonawca wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w ofercie w kwocie ………. zł (słownie: ………………).

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ......................................

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Dniem wykonania zamówienia jest data odbioru kompletnej dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot umowy.

- Kwota pozostawiona przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości nie przekroczy 30 % wysokości zabezpieczenia i zostanie Wykonawcy zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku zmiany terminu wykonania umowy lub zwłoki w wykonywaniu umowy wskazującego, że dochowanie terminu realizacji umowy jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione, Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu nowe lub przedłużyć istniejące zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na co najmniej 10 dni przed upływem okresu obowiązywania zabezpieczenia dotychczasowego, pod rygorem uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z zabezpieczenia.

§ 15

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy:

- ze strony Zamawiającego:

tel.: 	,

e-mail:	;

- ze strony Wykonawcy:

tel.: 	,

e-mail:	;

Zmiana danych osób wskazanych powyżej, odpowiedzialnych za realizację Umowy, nie wymaga zmiany umowy, a dla jej skuteczności wystarczającym jest pisemne poinformowanie drugiej strony umowy o ww. zmianie.

§ 16

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.

§ 17

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 18

- W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy branżowe.

- Integralną częścią umowy jest SWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy oraz wzór zgody właściciela nieruchomości na wejście w teren.

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

Zgoda

na przetwarzanie danych osobowych

Ja, niżej podpisany …………………………………………………………………

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym niżej zakresie:

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, nr dowodu osobistego, nr uprawnień budowlanych oraz wpisu do PIIB przez Gminę Dukla dla celów zawarcia i wykonania niniejszej umowy, względnie dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Przetwarzanie danych osobowych nastąpi na zasadach określonych w ustawie z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania na zasadach przewidzianych 
w ustawie UODO oraz rozporządzeniu RODO, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych niezgodnie z ustawą UODO, rozporządzeniem RODO oraz niniejszą umową, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wszelkie w/w oświadczenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność 
z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przedmiotowa zgoda jest udzielona na czas trwania niniejszej umowy oraz na czas dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy oraz na czas trwania obowiązku przechowywania w/w umowy zgodnie 
z obowiązującą u Zamawiającego instrukcją kancelaryjną.

Jednocześnie oświadczam, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jak również, że są one zgodne z prawdą.

………………………………..

podpis